| CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TURBO PHÒNG AN NINH MẠNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 02/2027/DS-PANM | TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2027 |

DANH SÁCH THAM DỰ

Đào tạo nâng cao nhận thức an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân

Thực hiện hoạt động số 8 Kế hoạch số 52/2026/KH-TURBO ngày 16/11/2026 về bảo đảm an ninh mạng năm 2027.

1. Thời gian: ngày 15/04/2027, 02 buổi (08 giờ 30 – 11 giờ 30 và 14 giờ 00 – 17 giờ 00). Hình thức, địa điểm: trực tiếp tại phòng họp Tầng 5 trụ sở; người làm việc từ xa tham dự trực tuyến.

2. Người trình bày: bà Trần Thị Bình, Trưởng phòng An ninh mạng (phần an ninh mạng); bà Phạm Thu Dung, Chuyên viên bảo vệ dữ liệu cá nhân, Phòng Pháp chế (phần bảo vệ dữ liệu cá nhân).

3. Nội dung: (1) nhận diện thư điện tử lừa đảo, trang đăng nhập giả mạo và yêu cầu xác thực đa yếu tố bất thường — phân tích sự cố SC-2027-001; (2) mật khẩu, xác thực đa yếu tố, khóa màn hình, thiết bị di động và thiết bị lưu trữ ngoài; (3) cách báo sự cố qua kênh nội bộ, không tự xử lý, không xóa dữ liệu; (4) phần mềm độc hại, mã độc tống tiền và sao lưu; (5) bảo vệ dữ liệu cá nhân: nguyên tắc xử lý, dữ liệu nhạy cảm của người lao động, gửi nhầm và chia sẻ tệp ra ngoài, thông báo vi phạm trong 72 giờ, cam kết bảo mật.

4. Thời lượng: 03 giờ/buổi. Kiểm tra cuối buổi: bài trắc nghiệm 10 câu, đạt khi từ 8/10; chưa đạt làm lại trong 05 ngày làm việc.

5. Tổng hợp: Tổng số người dùng hệ thống thông tin phải tham dự: 40 (38 người lao động, 02 cộng tác viên). Tham dự: 38; vắng 02 (nghỉ phép) — đã học bù trực tuyến và làm bài kiểm tra ngày 23/04/2027. Kết quả: 37/40 đạt lần đầu; 03 người làm lại và đạt.

6. Bồi dưỡng ngắn hạn cho nhân sự làm an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân trong năm: bà Trần Thị Bình, ông Đỗ Văn Giang hoàn thành khóa bồi dưỡng ngắn hạn về ứng phó sự cố an ninh mạng (03 ngày, tháng 3/2027); bà Phạm Thu Dung đã đăng ký khóa bồi dưỡng về bảo vệ dữ liệu cá nhân (02 ngày, tháng 5/2027).

| STT | Họ và tên | Phòng, ban | Buổi | Điểm kiểm tra (/10) | Kết quả | Ký tên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Thị Lan | Phòng Kinh doanh | Sáng | 9 | Đạt |  |
| 2 | Trần Quốc Huy | Phòng Kinh doanh | Sáng | 7 | Làm lại ngày 20/04/2027: 9/10 — Đạt |  |
| 3 | Ngô Thanh Hà | Phòng Tài chính – Kế toán | Sáng | 10 | Đạt |  |
| 4 | Vũ Đức Anh | Phòng Vận hành hệ thống | Chiều | 9 | Đạt |  |
| 5 | Hoàng Thị Mai | Phòng Hành chính – Nhân sự | Chiều | 8 | Đạt |  |
| … | … | … | … | … | … |  |

| NGƯỜI LẬP DANH SÁCH | XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ |
| --- | --- |
| (Ký, ghi rõ họ tên) Đỗ Văn Giang Chuyên viên Phòng An ninh mạng | (Ký, ghi rõ họ tên) Trần Thị Bình Trưởng phòng An ninh mạng |

| CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TURBO PHÒNG VẬN HÀNH HỆ THỐNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 05/2027/BB-PVH | TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2027 |

BIÊN BẢN

Rà soát tài khoản, phân quyền truy cập

Thực hiện hoạt động số 3 Kế hoạch số 52/2026/KH-TURBO ngày 16/11/2026; Quy chế bảo đảm an ninh mạng ban hành kèm theo Quyết định số 41/2026/QĐ-TURBO ngày 05/10/2026.

1. Kỳ rà soát: từ 01/11/2026 đến 31/03/2027 (lần thứ nhất năm 2027). Thời điểm xuất danh sách tài khoản: 08 giờ 00 ngày 20/04/2027.

2. Phạm vi: HT-04-LAN (Active Directory, tường lửa, bộ chuyển mạch, điểm truy cập Wi-Fi); HT-03-ERP; HT-02-INTRANET (Intranet và hộp thư điện tử đám mây); HT-05-BANGTIN (tài khoản quản trị cục bộ của máy điều khiển màn hình).

3. Danh sách nhân sự nghỉ việc, chuyển công tác trong kỳ do Phòng Hành chính – Nhân sự cung cấp: 02 người nghỉ việc, 01 người chuyển từ Phòng Tài chính – Kế toán sang Phòng Kinh doanh (danh sách ngày 19/04/2027).

4. Tiêu chí: tài khoản không hoạt động quá 45 ngày; tài khoản của người đã nghỉ việc, chuyển công tác; tài khoản quản trị và đặc quyền (có người chịu trách nhiệm, có MFA, đổi mật khẩu đúng chu kỳ); tài khoản mặc định; tài khoản dùng chung (có phê duyệt, truy vết được người dùng); quyền truy cập dữ liệu nhân sự, tiền lương đúng chức danh.

Kết quả theo hệ thống

| STT | Hệ thống | Tổng số tài khoản | Không hoạt động > 45 ngày | Quản trị, đặc quyền | Của người nghỉ việc còn hiệu lực | Xử lý |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Active Directory (HT-04-LAN) | 50 (40 người dùng, 06 dịch vụ, 04 quản trị) | 02 | 04 | 01 | Vô hiệu 03 tài khoản (02 không hoạt động, 01 của người nghỉ việc) |
| 2 | Tường lửa, bộ chuyển mạch, Wi-Fi (HT-04-LAN) | 07 | 0 | 07 | 0 | Vô hiệu 01 tài khoản mặc định của hãng trên điểm truy cập Wi-Fi |
| 3 | ERP (HT-03-ERP) | 22 (19 tác nghiệp, 02 quản trị, 01 bảo trì của nhà cung cấp) | 01 | 03 | 0 | Vô hiệu 01; thu hồi quyền phân hệ kế toán của người chuyển công tác; tài khoản bảo trì chỉ bật theo phiếu yêu cầu |
| 4 | Intranet, thư điện tử đám mây (HT-02-INTRANET) | 45 (40 cá nhân, 05 hộp thư dùng chung) | 0 | 02 | 0 | 02 hộp thư của người nghỉ việc đã khóa đăng nhập, lưu 30 ngày để bàn giao; 05 hộp thư dùng chung giao người chịu trách nhiệm |
| 5 | Máy điều khiển bảng tin (HT-05-BANGTIN) | 01 | 0 | 01 | 0 | Không phát sinh |

Phát hiện và hành động khắc phục

| STT | Phát hiện | Hành động | Người thực hiện | Hạn | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01 tài khoản Active Directory của người nghỉ việc ngày 05/03/2027 còn hiệu lực (chưa nhận được thông báo nghỉ việc) | Vô hiệu ngay; bổ sung bước bộ phận nhân sự gửi phiếu nghỉ việc cho Phòng Vận hành hệ thống trước ngày nghỉ 01 ngày làm việc | Lê Minh Cường; Hoàng Thị Mai | 22/04/2027 | Đã xong |
| 2 | 01 điểm truy cập Wi-Fi còn tài khoản quản trị mặc định của hãng | Vô hiệu tài khoản mặc định; tạo tài khoản quản trị riêng, có xác thực đa yếu tố | Lê Minh Cường | 26/04/2027 | Đã xong ngày 23/04/2027 |
| 3 | 05 hộp thư dùng chung chưa có văn bản giao người chịu trách nhiệm | Lập danh sách hộp thư dùng chung, người chịu trách nhiệm, người được cấp quyền; trình Trưởng phòng An ninh mạng duyệt | Lê Minh Cường | 30/04/2027 | Đang thực hiện |
| 4 | 02 tài khoản quản trị ERP chưa đổi mật khẩu đúng chu kỳ 02 tháng | Đổi mật khẩu; bật nhắc đổi mật khẩu tự động | Lê Minh Cường | 22/04/2027 | Đã xong |

Kết luận: Sau khi xử lý, không còn tài khoản không hợp lệ đang hoạt động; việc số 3 tiếp tục theo dõi đến khi hoàn thành. Lần rà soát tiếp theo: tháng 10/2027.

Tài liệu kèm theo: danh sách tài khoản xuất từ từng hệ thống (có ngày giờ xuất); danh sách nghỉ việc có xác nhận của Phòng Hành chính – Nhân sự; ảnh chụp cấu hình sau khi xử lý.

| NGƯỜI LẬP | XÁC NHẬN DANH SÁCH NGHỈ VIỆC | XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ CHUYÊN TRÁCH ANM |
| --- | --- | --- |
| (Ký, ghi rõ họ tên) Lê Minh Cường Trưởng phòng Vận hành hệ thống | (Ký, ghi rõ họ tên) Hoàng Thị Mai Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự | (Ký, ghi rõ họ tên) Trần Thị Bình Trưởng phòng An ninh mạng |

| CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TURBO PHÒNG VẬN HÀNH HỆ THỐNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 09/2027/BB-PVH | TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2027 |

BIÊN BẢN

Khôi phục thử dữ liệu từ bản sao lưu

Thực hiện hoạt động số 7 Kế hoạch số 52/2026/KH-TURBO ngày 16/11/2026; quy định sao lưu, khôi phục tại Quy chế bảo đảm an ninh mạng ban hành kèm theo Quyết định số 41/2026/QĐ-TURBO ngày 05/10/2026.

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| 1. Hệ thống, dữ liệu khôi phục thử | HT-03-ERP — cơ sở dữ liệu kế toán, tiền lương, hồ sơ nhân sự (dữ liệu quan trọng, có dữ liệu cá nhân nhạy cảm) |
| 2. Bản sao lưu được chọn (ngày, giờ tạo; mã định danh, phiên bản) | bản sao lưu đầy đủ lúc 23 giờ 00 ngày 16/06/2027; mã ERP-DB-FULL-20270616, phiên bản 1 (giữ 30 phiên bản) |
| 3. Nơi lưu bản sao (hạ tầng tách biệt) | thiết bị lưu trữ sao lưu tách biệt đặt ngoài phòng máy (Tầng 2), mạng riêng, chế độ chỉ ghi thêm, không gia nhập Active Directory |
| 4. Môi trường khôi phục | máy ảo thử nghiệm cô lập trong vùng mạng 10.20.99.0/24, không kết nối Internet và máy chủ ERP đang vận hành |
| 5. Thời gian thực hiện; thời gian khôi phục thực tế / mục tiêu | 08 giờ 30 – 10 giờ 05 ngày 17/06/2027; thời gian khôi phục 01 giờ 35 phút / mục tiêu theo phương án: không quá 08 giờ |
| 6. Kiểm tra toàn vẹn bản sao | giá trị băm SHA-256 của tệp sao lưu trùng với giá trị ghi trong danh mục sao lưu; công cụ sao lưu báo kiểm tra toàn vẹn thành công |
| 7. Kiểm tra dữ liệu sau khôi phục (người sử dụng nghiệp vụ xác nhận) | đăng nhập được bằng tài khoản thử; số dư tiền mặt, tiền gửi ngày 16/06/2027 khớp sổ đang vận hành; 38 hồ sơ nhân sự và bảng lương tháng 05/2027 khớp hệ thống đang vận hành |
| 8. Sự cố, sai lệch phát sinh | không sai lệch dữ liệu; phải kích hoạt lại giấy phép phần mềm ERP trên máy thử (mất 20 phút) |
| 9. Xử lý dữ liệu khôi phục sau khi thử (có dữ liệu cá nhân) | đã xóa máy ảo thử nghiệm và dữ liệu khôi phục lúc 11 giờ 00 cùng ngày; ảnh chụp màn hình xác nhận lưu kèm biên bản |
| 10. Kết luận | bản sao lưu ERP trên hạ tầng tách biệt khôi phục được, dữ liệu toàn vẹn, thời gian khôi phục trong mục tiêu |
| 11. Kiến nghị | bổ sung bước kích hoạt giấy phép vào hướng dẫn khôi phục ERP; lần khôi phục thử tháng 11/2027: Intranet và cấu hình Active Directory, tường lửa |

| NGƯỜI THỰC HIỆN | ĐẠI DIỆN BỘ PHẬN SỬ DỤNG DỮ LIỆU | NGƯỜI CHỨNG KIẾN (ĐƠN VỊ CHUYÊN TRÁCH ANM) |
| --- | --- | --- |
| (Ký, ghi rõ họ tên) Lê Minh Cường Trưởng phòng Vận hành hệ thống | (Ký, ghi rõ họ tên) Ngô Thanh Hà Trưởng phòng Tài chính – Kế toán | (Ký, ghi rõ họ tên) Đỗ Văn Giang Chuyên viên Phòng An ninh mạng |

| CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TURBO PHÒNG AN NINH MẠNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 06/2027/BB-PANM | TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2027 |

BIÊN BẢN

Rà soát nhật ký an ninh mạng

Thực hiện hoạt động số 6 Kế hoạch số 52/2026/KH-TURBO ngày 16/11/2026; Quy chế bảo đảm an ninh mạng quy định lưu nhật ký tối thiểu 06 tháng.

1. Khoảng thời gian nhật ký được rà soát: từ 01/01/2027 đến 20/06/2027.

2. Phương pháp: truy vấn máy chủ nhật ký tập trung và bảng điều khiển từng hệ thống theo danh mục sự kiện cần rà soát (đăng nhập sai liên tiếp, đăng nhập ngoài giờ hoặc từ nước ngoài, thay đổi quyền quản trị, xóa nhật ký, cảnh báo phần mềm độc hại); kiểm tra cấu hình lưu trữ, đồng bộ thời gian; lấy mẫu 10 bản ghi mỗi nguồn để kiểm tra đủ trường tối thiểu.

| STT | Nguồn nhật ký | HTTT | Thời gian lưu thực tế | Đồng bộ thời gian | Kết quả rà soát | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Active Directory — đăng nhập, thay đổi tài khoản, nhóm quyền | HT-04-LAN | 06 tháng | Đồng bộ | Không có thay đổi quyền quản trị ngoài phiếu yêu cầu; 14 lần khóa tài khoản do nhập sai mật khẩu, đã xác minh với người dùng | Đạt |
| 2 | Tường lửa, VPN — truy cập, cảnh báo | HT-04-LAN | 06 tháng | Đồng bộ | 1.240 lần đăng nhập VPN sai từ 03 địa chỉ 192.0.2.x trong tháng 5/2027, đã bị chặn tự động | Đạt |
| 3 | Nhật ký ứng dụng ERP | HT-03-ERP | 06 tháng | Lệch 03 phút | Truy cập phân hệ tiền lương đúng danh sách phân quyền | Một phần |
| 4 | Nhật ký Intranet (máy chủ web, ứng dụng) | HT-02-INTRANET | 04 tháng (tập trung từ 20/02/2027) | Đồng bộ | Đủ trường tối thiểu; đã chuyển về máy chủ nhật ký tập trung theo kế hoạch khắc phục | Đạt (đang tích lũy đủ 06 tháng) |
| 5 | Nhật ký kiểm tra thư điện tử đám mây | HT-02-INTRANET | 90 ngày (mặc định của nhà cung cấp) | Theo nhà cung cấp | Xác nhận dấu vết sự cố SC-2027-001; không có đăng nhập bất thường khác | Chưa đạt thời hạn lưu của Quy chế |
| 6 | Bảng điều khiển phòng chống phần mềm độc hại | Tất cả | 06 tháng | Đồng bộ | 27 cảnh báo, đều đã cách ly tự động; 02 máy trạm cập nhật mẫu nhận diện chậm quá 07 ngày | Một phần |

3. Sự kiện đáng chú ý đã chuyển xử lý theo quy trình ứng phó sự cố: chuỗi đăng nhập VPN sai tháng 5/2027 (đã ghi sổ sự kiện, chặn địa chỉ nguồn).

4. Tồn tại và yêu cầu khắc phục: (1) nhật ký thư điện tử đám mây chỉ lưu 90 ngày — thiết lập xuất hằng tháng về máy chủ nhật ký, hạn 31/07/2027; (2) máy chủ ERP lệch thời gian — cấu hình lại NTP, hạn 30/06/2027; (3) 02 máy trạm cập nhật mẫu nhận diện chậm — kiểm tra tác tử, hạn 30/06/2027.

5. Kết luận: nhật ký được ghi, lưu và rà soát theo Quy chế; 03 tồn tại tại mục 4 được đưa vào kế hoạch khắc phục.

| NGƯỜI RÀ SOÁT | ĐƠN VỊ VẬN HÀNH NHẬN KẾT QUẢ | XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ CHUYÊN TRÁCH ANM |
| --- | --- | --- |
| (Ký, ghi rõ họ tên) Đỗ Văn Giang Chuyên viên Phòng An ninh mạng | (Ký, ghi rõ họ tên) Lê Minh Cường Trưởng phòng Vận hành hệ thống | (Ký, ghi rõ họ tên) Trần Thị Bình Trưởng phòng An ninh mạng |

| CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TURBO PHÒNG AN NINH MẠNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 09/2027/BB-PANM | TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 09 năm 2027 |

BIÊN BẢN

Diễn tập ứng phó sự cố an ninh mạng (tình huống trên bàn)

Thực hiện hoạt động số 10, 11 Kế hoạch số 52/2026/KH-TURBO ngày 16/11/2026; Quy trình ứng phó sự cố an ninh mạng rút gọn ban hành kèm theo Quyết định số 41/2026/QĐ-TURBO ngày 05/10/2026.

1. Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 – 17 giờ 00 ngày 16/09/2027, phòng họp Tầng 5 trụ sở. Chủ trì: Trần Thị Bình, Trưởng phòng An ninh mạng. Thư ký: Đỗ Văn Giang.

2. Thành phần: Trần Thị Bình (chỉ huy ứng phó); Đỗ Văn Giang (đầu mối dự phòng); Lê Minh Cường và 01 kỹ thuật viên Phòng Vận hành hệ thống (xử lý kỹ thuật); Phạm Thu Dung (bảo vệ dữ liệu cá nhân); Hoàng Thị Mai (Phòng Hành chính – Nhân sự, bộ phận bị ảnh hưởng); đại diện Công ty TNHH Dữ liệu Mẫu (nhà cung cấp thư điện tử đám mây, tham dự trực tuyến).

3. Mục tiêu: kiểm tra khả năng phân loại, ngăn chặn và báo cáo đúng hạn hai nghĩa vụ (sự cố an ninh mạng; vi phạm dữ liệu cá nhân); kiểm tra danh bạ, phân công và mẫu báo cáo nhanh.

4. Kịch bản: máy trạm HCNS-PC03 của Phòng Hành chính – Nhân sự bị mã độc tống tiền mã hóa; thư mục chia sẻ của phòng có tệp xuất từ ERP chứa dữ liệu của 38 người lao động (số định danh cá nhân, số tài khoản nhận lương, thông tin nghỉ ốm, thai sản). T0 = 09 giờ 00 thứ Hai (giả định).

Diễn biến và xử lý

| Mốc (tính từ T0) | Tình huống đưa ra | Quyết định, hành động của đội ứng phó | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- |
| T0 | Nhân viên báo màn hình đòi tiền chuộc, tệp bị đổi đuôi | Đầu mối dự phòng ghi T0, mở sổ sự cố; yêu cầu rút cáp mạng, không tắt máy | Đạt |
| T0 + 1 giờ | Nhật ký tường lửa cho thấy 450 MB đã gửi tới địa chỉ 192.0.2.150 trước khi mã hóa | Phân loại nghiêm trọng (dữ liệu bị mã hóa, có thể lộ dữ liệu nhạy cảm); cô lập vùng mạng của phòng; báo Tổng Giám đốc | Đạt; chậm 20 phút do chưa rõ người quyết định cô lập mạng ngoài giờ |
| T0 + 20 giờ | Chưa gửi thông báo ban đầu | Trưởng phòng An ninh mạng ký thông báo ban đầu gửi Bộ Công an theo mẫu báo cáo nhanh | Đạt (trong 24 giờ) |
| T0 + 30 giờ | Kẻ tấn công gửi thư đe dọa công bố dữ liệu | Nhân sự bảo vệ dữ liệu cá nhân kết luận có thể gây tổn hại tài sản, danh dự của chủ thể → lập biên bản xác nhận vi phạm, soạn thông báo Mẫu số 08 NĐ 356; giữ chứng cứ, không trả tiền chuộc | Đạt; chưa có tài khoản trên cổng thông tin quốc gia về bảo vệ dữ liệu cá nhân |
| T0 + 60 giờ | Cần khôi phục thư mục chia sẻ của phòng | Khôi phục từ bản sao lưu hằng tuần; cài lại máy trạm; gửi báo cáo 72 giờ tới Bộ Công an và thông báo vi phạm tới cơ quan chuyên trách bảo vệ dữ liệu cá nhân trước T0 + 72 giờ | Đạt; mất 04 ngày dữ liệu do thư mục chia sẻ chỉ sao lưu hằng tuần |

5. Nhánh vi phạm dữ liệu cá nhân (72 giờ): đội xác định đúng: Công ty là bên kiểm soát dữ liệu; mốc 72 giờ tính từ T0; thông báo đủ 4 nhóm nội dung theo khoản 1 Điều 28 Nghị định số 356/2025/NĐ-CP; biên bản xác nhận vi phạm do Công ty lập (khoản 2 Điều 23 Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân); nhà cung cấp thư điện tử đám mây (bên xử lý) xác nhận kênh báo kịp thời cho Công ty. Thông báo cho người lao động bị ảnh hưởng thực hiện tự nguyện sau khi gửi cơ quan chuyên trách.

6. Kết quả xác minh danh bạ đầu mối: đã gọi thử 09/09 đầu mối nội bộ và 02 nhà cung cấp; thông tin liên hệ Bộ Công an, Công an TP. Hồ Chí Minh, cổng thông tin quốc gia về bảo vệ dữ liệu cá nhân được đối chiếu lại với nguồn chính thức ngày 10/09/2027.

7. Bài học rút ra: (1) quy trình chưa nêu người quyết định cô lập mạng ngoài giờ; (2) chưa đăng ký tài khoản trên cổng thông tin quốc gia về bảo vệ dữ liệu cá nhân; (3) tệp xuất từ ERP chứa dữ liệu nhạy cảm lưu trên thư mục chia sẻ không mã hóa; (4) thư mục chia sẻ của các phòng chỉ sao lưu hằng tuần.

Việc cần làm sau diễn tập

| STT | Việc | Chủ trì | Hạn |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cập nhật quy trình ứng phó sự cố: ủy quyền đầu mối trực quyết định cô lập mạng; ban hành phiên bản 1.1 | Phòng An ninh mạng | 15/10/2027 |
| 2 | Đăng ký tài khoản trên cổng thông tin quốc gia về bảo vệ dữ liệu cá nhân; lưu hướng dẫn gửi Mẫu số 08 NĐ 356 | Nhân sự bảo vệ dữ liệu cá nhân | 30/09/2027 |
| 3 | Hạn chế quyền xuất dữ liệu nhạy cảm từ ERP; mã hóa tệp xuất, lưu thư mục riêng có phân quyền | Phòng Vận hành hệ thống | 31/10/2027 |
| 4 | Đưa thư mục chia sẻ các phòng vào sao lưu hằng ngày | Phòng Vận hành hệ thống | 15/10/2027 |

8. Kết luận: đội ứng phó hoàn thành các mốc 24 giờ và 72 giờ trong tình huống giả định; 04 việc sau diễn tập được đưa vào kế hoạch khắc phục và theo dõi trong báo cáo tự đánh giá năm.

Biên bản kết thúc lúc 17 giờ 00 cùng ngày; các thành phần đã đọc lại và thống nhất.

| THƯ KÝ | CHỦ TRÌ DIỄN TẬP |
| --- | --- |
| (Ký, ghi rõ họ tên) Đỗ Văn Giang Chuyên viên Phòng An ninh mạng | (Ký, ghi rõ họ tên) Trần Thị Bình Trưởng phòng An ninh mạng |

| CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TURBO PHÒNG AN NINH MẠNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 12/2027/BC-PANM | TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2027 |

BÁO CÁO

Kết quả kiểm tra, tự đánh giá an ninh mạng năm 2027

Kính gửi: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ TURBO.

Căn cứ Nghị định số 331/2026/NĐ-CP ngày 19 tháng 8 năm 2026 của Chính phủ về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin (khoản 5 Điều 28, điểm c khoản 2 Điều 31, khoản 5 Điều 32, khoản 3 Điều 33);

Thực hiện hoạt động số 14 Kế hoạch số 52/2026/KH-TURBO ngày 16/11/2026,

Phòng An ninh mạng báo cáo kết quả kiểm tra, tự đánh giá an ninh mạng năm 2027 như sau:

I. PHẠM VI, PHƯƠNG PHÁP

1. Hệ thống được đánh giá: HT-02-INTRANET Cổng thông tin nội bộ (cấp độ 2); HT-03-ERP Hệ thống kế toán – nhân sự nội bộ (cấp độ 2); HT-04-LAN Hạ tầng mạng nội bộ trụ sở (cấp độ 2); HT-05-BANGTIN Hệ thống màn hình bảng tin điện tử tại sảnh (cấp độ 1).

2. Tính độc lập: Phòng An ninh mạng không được giao vận hành hệ thống thông tin nào (Quyết định số 40/2026/QĐ-TURBO ngày 01/10/2026); người đánh giá không trực tiếp quản trị các hệ thống được đánh giá.

3. Người đánh giá: Trần Thị Bình, Trưởng phòng An ninh mạng (chủ trì); Đỗ Văn Giang, Chuyên viên Phòng An ninh mạng; Phạm Thu Dung, Chuyên viên bảo vệ dữ liệu cá nhân (nội dung dữ liệu cá nhân).

4. Tiêu chí, phương pháp: checklist theo TCVN 14423:2026 mục 4 (cấp độ 2) và mục 3 (cấp độ 1) tại bảng tính quản lý an ninh mạng cấp độ 1–2; kiểm tra tài liệu, phỏng vấn, kiểm tra cấu hình theo mẫu; kết quả rà quét lỗ hổng tháng 5/2027 và rà quét lại tháng 10/2027.

5. Thời gian đánh giá: từ 18/10/2027 đến 12/11/2027. Đầu vào: Báo cáo đánh giá hiệu quả biện pháp của Phòng Vận hành hệ thống số 38/2027/BC-PVH ngày 15/10/2027; các biên bản định kỳ trong năm; sổ sự cố; kế hoạch khắc phục.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM

| Hoạt động (số thứ tự Kế hoạch) | Kết quả | Bằng chứng |
| --- | --- | --- |
| 1–2. Rà soát rủi ro; kiểm kê tài sản | Hoàn thành tháng 3/2027; không phát sinh rủi ro vượt ngưỡng chấp nhận | Sổ rủi ro; biên bản kiểm kê |
| 3. Rà soát tài khoản, phân quyền | 02 lần (tháng 4, tháng 10); vô hiệu 06 tài khoản không hợp lệ | Biên bản 05/2027/BB-PVH, 31/2027/BB-PVH |
| 4–5. Rà quét lỗ hổng; cập nhật bản vá | Rà quét tháng 5 và tháng 10; 02 lỗ hổng mức cao đã khắc phục; vá máy người dùng đủ 10/10 tháng | Báo cáo rà quét; báo cáo vá hằng tháng |
| 6. Rà soát nhật ký | Hoàn thành tháng 6; 03 tồn tại, đã khắc phục 02 | Biên bản 06/2027/BB-PANM |
| 7. Khôi phục thử bản sao lưu | 02 lần (ERP tháng 6; Intranet, Active Directory tháng 11); đều khôi phục được | Biên bản 09/2027/BB-PVH, 40/2027/BB-PVH |
| 8–9. Đào tạo; tuyên truyền | 40/40 người dùng được đào tạo và đạt; 04 bản tin, 06 thư cảnh báo lừa đảo | Danh sách 02/2027/DS-PANM; bản tin |
| 10–11. Diễn tập; cập nhật quy trình sự cố | Tabletop tháng 9; quy trình sự cố phiên bản 1.1; danh bạ đã xác minh | Biên bản 09/2027/BB-PANM |
| 12–13. Nhà cung cấp; rà soát Quy chế, sơ đồ mạng | Danh sách nhà cung cấp cập nhật tháng 7; Quy chế giữ nguyên; sơ đồ mạng cập nhật tháng 11 | Danh sách nhà cung cấp; sơ đồ mạng phiên bản 1.2 |

III. MỨC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU THEO CẤP ĐỘ

| HTTT | Cấp độ | Số yêu cầu áp dụng | Đạt | Một phần | Chưa | Không áp dụng | Tỷ lệ đạt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HT-02-INTRANET | 2 | 131 | 122 | 5 | 1 | 3 | 95,3% |
| HT-03-ERP | 2 | 131 | 124 | 4 | 1 | 2 | 96,1% |
| HT-04-LAN | 2 | 131 | 117 | 6 | 2 | 6 | 93,6% |
| HT-05-BANGTIN | 1 | 112 | 94 | 3 | 1 | 14 | 95,9% |

Tỷ lệ đạt = Đạt / (Số yêu cầu áp dụng − Không áp dụng). Chi tiết từng yêu cầu tại checklist đính kèm.

IV. TỒN TẠI VÀ KẾ HOẠCH KHẮC PHỤC

| STT | HTTT | Mã yêu cầu | Tồn tại | Mức | Biện pháp, hạn | Chủ trì |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HT-02-INTRANET | C12-06-19 | 12 tài khoản truy cập Intranet từ Internet chưa đăng ký xác thực đa yếu tố | Chưa | Bắt buộc xác thực đa yếu tố cho mọi truy cập từ Internet; hạn 15/12/2027 | Phòng Vận hành hệ thống |
| 2 | HT-03-ERP | C12-07-06 | Chưa có môi trường thử bản vá trước khi vá ERP | Chưa | Dùng máy ảo thử nghiệm cô lập làm môi trường thử bản vá; hạn 31/01/2028 | Phòng Vận hành hệ thống |
| 3 | HT-04-LAN | C12-02-09 | Chưa ban hành quy trình xóa dữ liệu khi thanh lý thiết bị (quá hạn 30/06/2027) | Chưa | Ban hành quy trình; lập biên bản cho 02 máy đã thanh lý tháng 8/2027; hạn 31/12/2027 | Phòng Vận hành hệ thống |
| 4 | HT-04-LAN | C12-06-19 | VPN của 02 nhà cung cấp bảo trì chưa bật xác thực đa yếu tố | Chưa | Bật xác thực đa yếu tố, chỉ mở VPN theo phiếu yêu cầu; hạn 15/12/2027 | Phòng Vận hành hệ thống |
| 5 | HT-05-BANGTIN | C12-07-08 | Phần mềm điều khiển màn hình chưa cập nhật bản vá mới của hãng | Chưa | Cập nhật; đưa vào danh sách vá hằng tháng; hạn 30/11/2027 | Phòng Vận hành hệ thống |

V. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÁC BIỆN PHÁP

1. Mức độ giảm thiểu rủi ro: trong kỳ có 01 sự cố thông thường (SC-2027-001, lừa đảo chiếm hộp thư) được phát hiện, ngăn chặn trong ngày và báo cáo đúng hạn 72 giờ; không có sự cố nghiêm trọng, không có vi phạm dữ liệu cá nhân phải thông báo. Sao lưu tách biệt, tập trung nhật ký, xác thực đa yếu tố cho tài khoản quản trị đã giảm rủi ro mất dữ liệu và rủi ro không truy vết được sự cố so với thời điểm phê duyệt cấp độ.

2. Khả năng đáp ứng yêu cầu theo cấp độ: cả 04 hệ thống đáp ứng trên 93% yêu cầu áp dụng; 05 yêu cầu chưa đáp ứng không làm thay đổi cấp độ và có lộ trình khắc phục tại Mục IV.

3. Biện pháp cần điều chỉnh, bổ sung: chuyển xác thực đa yếu tố sang hình thức đối chiếu số cho toàn bộ người dùng; kiểm soát việc xuất dữ liệu nhạy cảm từ ERP; xuất định kỳ nhật ký thư điện tử đám mây.

4. Có cần đánh giá lại rủi ro, xác định lại cấp độ không: không; trong kỳ không có thay đổi về chức năng, phạm vi, người dùng, loại thông tin, công nghệ hoặc kết nối của các hệ thống, không có sự cố nghiêm trọng (khoản 2 Điều 10 Nghị định số 331/2026/NĐ-CP).

VI. KIẾN NGHỊ

Đề nghị Tổng Giám đốc: (1) chỉ đạo Phòng Vận hành hệ thống khắc phục 05 tồn tại tại Mục IV đúng hạn; (2) phê duyệt kinh phí môi trường thử bản vá; (3) đưa tồn tại chưa hoàn thành và các việc sau diễn tập vào Kế hoạch bảo đảm an ninh mạng năm 2028.

Số liệu tại Báo cáo này được dùng cho báo cáo năm theo Mẫu số 08 Nghị định số 331/2026/NĐ-CP (kỳ số liệu 15/12/2026 – 14/12/2027).

| Nơi nhận: - Như trên; - Phòng Vận hành hệ thống; - Ban Kiểm soát nội bộ; - Lưu: VT, PANM. | TRƯỞNG PHÒNG AN NINH MẠNG (Ký, ghi rõ họ tên) Trần Thị Bình |
| --- | --- |