DANH MỤC HỒ SƠ TUÂN THỦ

DỰ ÁN KIỂM SOÁT RA VÀO BẰNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

Nhà máy Công ty TNHH Sản xuất Mẫu, Lô A1, Khu công nghiệp Mẫu

1. Thông tin dự án

| Nội dung | Thông tin |
| --- | --- |
| Bên kiểm soát dữ liệu (đơn vị quản lý địa điểm) | Công ty TNHH Sản xuất Mẫu — đầu mối bảo vệ dữ liệu cá nhân: Trần Quốc Huy, Trưởng phòng Pháp chế |
| Nhà cung cấp hệ thống | Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ TURBO — đầu mối: Phạm Thu Dung, Chuyên viên bảo vệ DLCN |
| Hệ thống | Hệ thống AI Vision VX (mô phỏng) — phiên bản 3.2 |
| Nơi đặt máy chủ | Máy chủ đặt tại phòng máy của khách hàng, Bình Dương (Việt Nam) |
| Mô hình hỗ trợ | ☐ M1 — khách hàng tự vận hành ☐ M2 — nhà cung cấp lắp đặt, bảo hành, hỗ trợ tại chỗ, từ xa theo phiếu |
| Số điểm kiểm soát ra vào | 04 cổng (02 cổng chính, 01 cổng phụ, 01 cổng xe) |
| Số người dự kiến đăng ký khuôn mặt | Nhân viên: ...... · Người lao động đơn vị đối tác: ...... · Khách (ước tính/tháng): ...... |
| Số đơn vị đối tác | ...... (danh sách tại mục 3, dòng 13) |
| Chế độ so khớp đã chọn | ☐ 1:N ☐ 1:N chia danh sách theo cổng ☐ 1:1 (thẻ, mã QR kết hợp khuôn mặt) — theo Biên bản đo thử (K13) |
| Ngày xử lý đầu tiên (ngày đăng ký khuôn mặt người đầu tiên) | ....../....../............ → hạn nộp hồ sơ đánh giá tác động: + 60 ngày |

2. Nhóm người và cơ sở xử lý

| Nhóm | Khuôn mặt | Danh sách, thẻ ra vào | Mẫu thông báo, đồng ý | Tài liệu đi kèm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhân viên của Công ty TNHH Sản xuất Mẫu | Đồng ý, có phương thức thay thế | Quản lý lao động | K2 Mẫu A | K3 (biện pháp công nghệ trong quản lý người lao động) |
| Người lao động của đơn vị đối tác | Đồng ý, có phương thức thay thế | Thực hiện thỏa thuận [CẦN ĐỐI CHIẾU] | K2 Mẫu E | K11 ký với từng đơn vị đối tác |
| Khách vãng lai | Đồng ý tại kiosk, lễ tân; hoặc chỉ cấp thẻ khách | Đồng ý tại thời điểm đăng ký | K2 Mẫu B | K1 |
| Mọi nhóm — rút lại đồng ý |  |  | K2 Mẫu D | K5 |

3. Danh mục hồ sơ theo giai đoạn

| # | Tài liệu | Mẫu | Bên lập / ký | Thời điểm | Xong |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Giai đoạn 1 — Trước khi ký hợp đồng |  |  |  |  |
| 1 | Phiếu đánh giá nhanh, xếp mức hỗ trợ | P1 | Nhà cung cấp lập với khách hàng | Trước báo giá | ☐ |
| 2 | Phụ lục xử lý dữ liệu cá nhân | C1 | Khách hàng và nhà cung cấp ký | Cùng hợp đồng; trước khi nhà cung cấp tiếp cận dữ liệu | ☐ |
| 3 | Thỏa thuận hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành, truy cập từ xa | C3 | Khách hàng và nhà cung cấp ký | Cùng C1 | ☐ |
| 4 | Cam kết bảo mật của từng kỹ thuật viên | C4 | Kỹ thuật viên ký | Trước khi đến địa điểm | ☐ |
|  | Giai đoạn 2 — Trước khi lắp đặt |  |  |  |  |
| 5 | Quyết định chỉ định nhân sự, bộ phận bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng | Sửa từ A1 | Khách hàng ban hành | Nếu chưa có | ☐ |
| 6 | Chính sách lưu trữ, xóa | K4 | Khách hàng ban hành | Trước khi cấu hình thời hạn | ☐ |
| 7 | Quy định giám sát bằng camera, nhận diện tại nơi làm việc (cho nhân viên của khách hàng) | K3 | Khách hàng ban hành | Sớm — cần thời gian để có hiệu lực (xem K3) | ☐ |
| 8 | Tài liệu sản phẩm giao khách hàng: luồng dữ liệu, phân loại rủi ro AI, giải thích thuật toán | B1, B2, B3 | Nhà cung cấp giao | Trước khi khách hàng lập hồ sơ đánh giá tác động | ☐ |
|  | Giai đoạn 3 — Trước khi đăng ký khuôn mặt người đầu tiên |  |  |  |  |
| 9 | Biển báo camera, biển báo nhận diện khuôn mặt tại cổng | K1 | Khách hàng lắp | Trước khi bật camera, đầu đọc | ☐ |
| 10 | Quy trình vận hành điểm kiểm soát ra vào | K12 | Khách hàng ban hành | Trước khi mở bàn đăng ký | ☐ |
| 11 | Biên bản đo thử độ chính xác tại hiện trường | K13 | Nhà cung cấp và khách hàng ký | Trước khi dùng kết quả nhận diện chính thức | ☐ |
| 12 | Phiếu thông báo và đồng ý: Mẫu A (nhân viên), Mẫu B (khách), Mẫu E (người lao động đơn vị đối tác), Mẫu D (rút lại) | K2 | Khách hàng ban hành; từng người ký | Trước khi đăng ký từng người | ☐ |
| 13 | Thỏa thuận chuyển giao dữ liệu với từng đơn vị đối tác | K11 | Khách hàng và từng đơn vị đối tác ký | Trước khi nhận danh sách đầu tiên của đơn vị đó | ☐ |
| 14 | Checklist nghiệm thu tuân thủ, biên bản bàn giao; xác nhận bối cảnh lắp đặt (B2 mục 5.3) | K8 | Nhà cung cấp và khách hàng ký | Khi bàn giao | ☐ |
|  | Giai đoạn 4 — Trong 60 ngày kể từ ngày xử lý đầu tiên |  |  |  |  |
| 15 | Hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân, kèm K2, K11, K12, K13 | K6 | Khách hàng lập, nộp; nhà cung cấp điền sẵn phần kỹ thuật | ≤ 60 ngày | ☐ |
|  | Giai đoạn 5 — Vận hành |  |  |  |  |
| 16 | Tiếp nhận yêu cầu của người lao động, khách | K5 | Khách hàng | Khi có yêu cầu | ☐ |
| 17 | Thông báo sự cố dữ liệu sinh trắc học (72 giờ) | K7 | Khách hàng; nhà cung cấp phối hợp | Khi có sự cố | ☐ |
| 18 | Cung cấp video cho cơ quan có thẩm quyền | K9 | Khách hàng | Khi có yêu cầu bằng văn bản | ☐ |
| 19 | Đối chiếu danh sách định kỳ với từng đơn vị đối tác; thống kê từ chối nhầm; đo thử lại khi thay đổi | K12 mục 6, K13 | Khách hàng; nhà cung cấp hỗ trợ | Theo chu kỳ tại K12 | ☐ |
| 20 | Cập nhật hồ sơ đánh giá tác động khi phát sinh mục đích mới hoặc phát sinh, thay đổi bên xử lý, bên thứ ba — ví dụ thêm đơn vị đối tác nhận bảng tổng hợp có tên, đổi nhà cung cấp hỗ trợ | K6 (Mẫu số 03a NĐ 356) | Khách hàng | Định kỳ 06 tháng kể từ lần nộp đầu, gộp các thay đổi phát sinh | ☐ |
|  | Giai đoạn 6 — Kết thúc |  |  |  |  |
| 21 | Xóa dữ liệu khuôn mặt của người lao động đơn vị đối tác khi hợp đồng với đơn vị đó chấm dứt; biên bản xóa gửi đơn vị đối tác | K11 Điều 7, K4 | Khách hàng | Theo K11 | ☐ |
| 22 | Nhà cung cấp thu hồi tài khoản, trả khóa, xóa dữ liệu tạm | C3 Điều 12 | Nhà cung cấp | Khi hợp đồng hỗ trợ chấm dứt | ☐ |

4. Cấu hình khuyến nghị

| Hạng mục | Giá trị khuyến nghị | Căn cứ, tài liệu |
| --- | --- | --- |
| Nhận diện chỉ bật cho người đã đồng ý | Bắt buộc | K2; K8 mục C1, C2 |
| Phương thức thay thế tại mọi cổng | {{thẻ/mã QR}}; bảo vệ đối chiếu; lượt ra vào vẫn được ghi | K12 mục 4 |
| Chống giả mạo khuôn mặt | Bật | B3 mục B.4 |
| Chế độ so khớp, ngưỡng | Theo K13 | B3 mục B.3 |
| Không nhận diện được sau số lần thử | Chuyển phương thức thay thế; không tự động ghi vắng mặt | NĐ 330 Đ67.3.b; B3 mục B.8 |
| Xóa đặc trưng khuôn mặt khi rời địa điểm | 07 ngày | K4; K11 Điều 7 |
| Ảnh gốc đăng ký | không lưu ảnh gốc sau khi tạo đặc trưng | K4 |
| Video | 30 ngày | K4 |
| Ảnh chụp tại thời điểm nhận diện | 30 ngày | K4 |
| Nhật ký ra vào | 12 tháng | K4 |
| Bảng tổng hợp gửi đơn vị đối tác | Loại A mặc định; loại B chỉ người đã đồng ý | K11 Điều 4 |
| Tài khoản người đăng ký | Tài khoản riêng; không xuất ảnh, đặc trưng khuôn mặt; ghi nhật ký thao tác | Luật 91 Đ31.4.a; NĐ 330 Đ70.1.c–d |
| Truy cập của nhà cung cấp | Tắt mặc định; mở theo từng phiếu hỗ trợ | C3 Điều 4 |
| Camera giám sát khu vực chung | Không bật nhận diện khuôn mặt | K8 mục B6 |
| Giấy tờ tùy thân | Không chụp, không lưu cho mục đích kiểm soát ra vào | K2 Mẫu B, Mẫu E |

| ĐẠI DIỆN BÊN CUNG CẤP HỆ THỐNG (Ký, ghi rõ họ tên) Phạm Thu Dung, Chuyên viên bảo vệ DLCN | ĐẠI DIỆN BÊN KIỂM SOÁT DỮ LIỆU (Ký, ghi rõ họ tên) Trần Quốc Huy, Trưởng phòng Pháp chế |
| --- | --- |