| CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TURBO | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 52/2026/KH-TURBO | TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2026 |

KẾ HOẠCH

Bảo đảm an ninh mạng năm 2027

Căn cứ Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 331/2026/NĐ-CP ngày 19 tháng 8 năm 2026 của Chính phủ về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin;

Căn cứ Quyết định số 40/2026/QĐ-TURBO ngày 01/10/2026 về việc phân công nhiệm vụ bảo đảm an ninh mạng và Quyết định số 41/2026/QĐ-TURBO ngày 05/10/2026 ban hành Quy chế bảo đảm an ninh mạng của Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ TURBO;

Căn cứ Quyết định số 03/2026/QĐ-PANM ngày 26/10/2026 của Phòng An ninh mạng phê duyệt cấp độ hệ thống thông tin,

Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ TURBO ban hành Kế hoạch bảo đảm an ninh mạng năm 2027 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Duy trì các biện pháp bảo đảm an ninh mạng theo phương án đã được phê duyệt và Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 14423:2026 (mục 3 đối với hệ thống cấp độ 1, mục 4 đối với hệ thống cấp độ 2) cho các hệ thống thông tin: HT-02-INTRANET Cổng thông tin nội bộ (cấp độ 2); HT-03-ERP Hệ thống kế toán – nhân sự nội bộ (cấp độ 2); HT-04-LAN Hạ tầng mạng nội bộ trụ sở (cấp độ 2); HT-05-BANGTIN Hệ thống màn hình bảng tin điện tử tại sảnh (cấp độ 1).

2. Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ đào tạo, tuyên truyền, diễn tập; kiểm tra, đánh giá an ninh mạng và quản lý rủi ro; chế độ báo cáo năm theo quy định.

3. Mỗi hoạt động có đơn vị chủ trì, thời hạn và sản phẩm cụ thể; kết quả được lưu làm bằng chứng phục vụ kiểm tra và báo cáo năm.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN

| STT | Hoạt động | Căn cứ | Thời gian | Chủ trì | Phối hợp | Sản phẩm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rà soát, đánh giá lại rủi ro an ninh mạng; cập nhật sổ rủi ro | NĐ 331 Đ10; TCVN 3.1, 4.1 | Tháng 3 | Phòng Vận hành hệ thống | Phòng An ninh mạng | Sổ rủi ro cập nhật, biên bản rà soát |
| 2 | Kiểm kê tài sản phần cứng, phần mềm, thông tin; rà thiết bị lạ, phần mềm trái phép | TCVN 3.2–3.4, 4.2–4.4 | Tháng 3 | Phòng Vận hành hệ thống | Phòng Hành chính – Nhân sự | Danh mục tài sản, biên bản kiểm kê |
| 3 | Rà soát tài khoản, phân quyền; vô hiệu hóa tài khoản không dùng quá 45 ngày | TCVN 3.4.2.1, 3.6.2, 4.4.2.1, 4.6.2 | Tháng 4 và tháng 10 | Phòng Vận hành hệ thống | Phòng Hành chính – Nhân sự | Danh sách tài khoản, biên bản rà soát |
| 4 | Rà quét lỗ hổng bảo mật toàn bộ hệ thống; quét lại sau khi khắc phục | NĐ 331 Đ32.5; TCVN 3.7.2.1, 4.7.2.1 | Tháng 5 và sau thay đổi lớn | Phòng An ninh mạng | Phòng Vận hành hệ thống | Báo cáo rà quét, danh sách lỗ hổng |
| 5 | Cập nhật bản vá máy người dùng; vá máy chủ, thiết bị theo kết quả rà quét | TCVN 3.7.2.2, 4.7.2.2 | Hằng tháng | Phòng Vận hành hệ thống | Phòng An ninh mạng | Báo cáo vá hằng tháng |
| 6 | Rà soát nhật ký an ninh mạng; kiểm tra thời gian lưu nhật ký (cấp 2: ≥ 01 tháng) | TCVN 3.8, 4.8 | Tháng 6 | Phòng An ninh mạng | Phòng Vận hành hệ thống | Biên bản rà soát nhật ký |
| 7 | Khôi phục thử dữ liệu từ bản sao lưu | TCVN 3.11.2.1, 4.11.2.1 | Tháng 6 và tháng 11 | Phòng Vận hành hệ thống | Phòng Tài chính – Kế toán (ERP) | Biên bản khôi phục thử |
| 8 | Đào tạo nâng cao nhận thức an ninh mạng cho toàn bộ nhân viên; bồi dưỡng ngắn hạn cho nhân sự làm an ninh mạng | NĐ 331 Đ31.3; TCVN 3.13.2.2, 4.13.2.2 | Tháng 4 | Phòng An ninh mạng | Phòng Hành chính – Nhân sự | Danh sách tham dự, bài kiểm tra |
| 9 | Tuyên truyền: bản tin, cảnh báo lừa đảo qua thư điện tử, nội quy sử dụng máy tính | Luật 116 Đ10.1.e; NĐ 331 Đ31.3 | Hằng quý | Phòng An ninh mạng | Các phòng, ban | Bản tin, thư cảnh báo đã gửi |
| 10 | Diễn tập tình huống trên bàn (tabletop) theo quy trình ứng phó sự cố; tham gia diễn tập do Bộ Công an tổ chức khi được mời | NĐ 331 Đ31.3 | Tháng 9 | Phòng An ninh mạng | Phòng Vận hành hệ thống; nhà cung cấp | Kịch bản, biên bản diễn tập, bài học |
| 11 | Cập nhật quy trình ứng phó sự cố; xác minh danh bạ đầu mối | TCVN 3.15.2, 4.15.2 | Tháng 9 (sau diễn tập) | Phòng An ninh mạng | Phòng Vận hành hệ thống | Quy trình, danh bạ cập nhật |
| 12 | Cập nhật danh sách, phân loại nhà cung cấp; rà phạm vi trách nhiệm trong hợp đồng | TCVN 3.14, 4.14 | Tháng 7 | Phòng Vận hành hệ thống | Phòng Tài chính – Kế toán | Danh sách nhà cung cấp |
| 13 | Rà soát Quy chế, các quy trình kèm theo và sơ đồ mạng | TCVN 3.1–3.15, 4.1–4.15 (rà soát hằng năm) | Tháng 11 | Phòng An ninh mạng | Phòng Vận hành hệ thống | Bản cập nhật hoặc biên bản giữ nguyên |
| 14 | Đơn vị vận hành tự đánh giá hiệu quả biện pháp; đơn vị độc lập đánh giá theo checklist cấp 1–2 | NĐ 331 Đ31.2.c, Đ33.3 | Tháng 10–11 | Phòng An ninh mạng | Phòng Vận hành hệ thống | Checklist đã điền, báo cáo đánh giá, kế hoạch khắc phục |
| 15 | Báo cáo năm (Mẫu 08) — kỳ số liệu 15/12/2026 – 14/12/2027 | NĐ 331 Đ35, Đ36 | Nội bộ trước 20/12; gửi Bộ Công an trước 25/12 | Phòng An ninh mạng | Phòng Vận hành hệ thống | Báo cáo Mẫu 08 đã gửi |
| 16 | Đánh giá lại rủi ro, xác định lại cấp độ khi hệ thống thay đổi | NĐ 331 Đ10.2, Đ25 | Khi phát sinh | Phòng Vận hành hệ thống | Phòng An ninh mạng | Hồ sơ đề xuất cấp độ cập nhật |

III. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện Kế hoạch dự kiến 45.000.000 đồng (chi tiết theo dự toán kèm theo), từ ngân sách hoạt động năm 2027 của Công ty. Phòng Tài chính – Kế toán bố trí theo dự toán do Phòng An ninh mạng lập.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng An ninh mạng là đầu mối theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch; tổng hợp kết quả vào báo cáo năm.

2. Phòng Vận hành hệ thống thực hiện các hoạt động được giao chủ trì; phối hợp khắc phục lỗ hổng, điểm yếu được phát hiện.

3. Các phòng, ban cử người tham gia đào tạo, diễn tập và phối hợp theo yêu cầu.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có thay đổi về hệ thống, nhân sự hoặc quy định pháp luật, Phòng An ninh mạng báo cáo Tổng Giám đốc điều chỉnh Kế hoạch.

| Nơi nhận: - Các phòng, ban; - Ban Kiểm soát nội bộ; - Lưu: VT, PANM. | TỔNG GIÁM ĐỐC (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) Nguyễn Văn An |
| --- | --- |